ปฏิทินการจัดทำโครงการด้าน ICT ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2571 ของสภากาชาดไทย

กรณีหน่วยงานที่มี IT Steering ของกลุ่มภารกิจ (Cluster)

| ลำดับ | กำหนดการ | กิจกรรม |
| --- | --- | --- |
| 1 | เมษายน 2569 | สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล ทำบันทึกแจ้งไปยังหน่วยงานให้จัดทำเอกสารโครงการด้าน ICT ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2571 |
| 2 | เมษายน - พฤษภาคม 2569 | หน่วยงาน จัดทำเอกสารโครงการด้าน ICT ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2571 ดังนี้ 1. โครงการด้าน ICT ที่มีงบประมาณไม่เกิน 3 ล้านบาท - แบบฟอร์มโครงการด้าน ICT - ใบเสนอราคา จำนวน 1 - 3 ราย 2. โครงการด้าน ICT ที่มีงบประมาณตั้งแต่ 3 – 8 ล้านบาท - แบบฟอร์มโครงการด้าน ICT - ใบเสนอราคา จำนวน 2 - 3 ราย 3. โครงการด้าน ICT ที่มีงบประมาณตั้งแต่ 8 ล้านบาทขึ้นไป - แบบฟอร์มโครงการด้าน ICT - ใบเสนอราคา จำนวน 3 ราย - ร่างข้อกำหนดและขอบเขตงาน (TOR) - เอกสารวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ (ถ้ามี) |
| 3 | พฤษภาคม - มิถุนายน 2569 | หน่วยงาน นำโครงการด้าน ICT เสนอต่อ IT Steering ของกลุ่มภารกิจ (Cluster) กลุ่มบริการทางการแพทย์ : โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์, โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา, ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู, ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ กลุ่มงานบริการโลหิต อวัยวะ และผลิตภัณฑ์ชีววัตถุ : ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ, ศูนย์ดวงตา, ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ, สถานเสาวภา |
| 4 | มิถุนายน - กรกฎาคม 2569 | หน่วยงาน ทำบันทึกส่งเอกสารโครงการด้าน ICT พร้อมมติที่ประชุม IT Steering ของกลุ่มภารกิจ (Cluster) ไปยัง สำนักนโยบายยุทธศาสตร์และงบประมาณ ไม่เกินวันที่ 3 กรกฎาคม 2569 |
| 5 | กรกฎาคม 2569 | คณะทำงานวิเคราะห์และกลั่นกรองแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานในสภากาชาดไทย (ผู้อำนวยการสำนักนโยบายยุทธศาสตร์และงบประมาณ เป็นประธาน) พิจารณา วิเคราะห์ กลั่นกรองโครงการด้าน ICT ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2571 |
| 6 | 21 สิงหาคม 2569 | สำนักนโยบายยุทธศาสตร์และงบประมาณ นำเสนอต่อ คณะกรรมการพัฒนานโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศสภากาชาดไทย ครั้งที่ 87 (ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ เป็นประธาน) เพื่อพิจารณา |

| ลำดับ | กำหนดการ | กิจกรรม |
| --- | --- | --- |
| 7 | สิงหาคม 2569 | สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนานโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศสภากาชาดไทย ไปยัง สำนักนโยบายยุทธศาสตร์และงบประมาณ เพื่อดำเนินการต่อไป |
| 8 | กันยายน - ตุลาคม 2569 | สำนักนโยบายยุทธศาสตร์และงบประมาณ นำเข้าที่ประชุม คณะกรรมการพิจารณาแผนงานและโครงการ (เหรัญญิกสภากาชาดไทย เป็นประธาน) พิจารณาต่อไป |

หมายเหตุ : 1. หน่วยงานที่มี IT Steering ของกลุ่มภารกิจ (Cluster) ขอให้ส่งโครงการด้าน ICT ที่ผ่านความเห็นชอบจาก IT Steering ของกลุ่มภารกิจ (Cluster) แล้ว ไปยังสำนักนโยบายยุทธศาสตร์และงบประมาณ

2. หน่วยงานที่มี IT Steering ของกลุ่มภารกิจ (Cluster) ให้ดำเนินการเป็นไปตามกระบวนการ 
กรอบระยะเวลาของการประชุมกลุ่มภารกิจ (Cluster) และการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีตามที่
สำนักนโยบายยุทธศาสตร์และงบประมาณกำหนด